**Паспорт инвестиционного проекта**

**Форма 1**

Сведения о заявителе:

|  |  |
| --- | --- |
| Полное и сокращенное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью «Усольмаш». ООО «Усольмаш» |
| Организационно - правовая форма юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью |
| Дата регистрации юридического лица | 03.11.2016 |
| Место регистрации юридического лица | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1. |
| Место фактического нахождения | г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1. |
| Учредители юридического лица | Грибкова Ольга Николаевна (размер доли в ООО «Усольмаш» - 40%),  ИНН 381903526821.  Юдаева Ирина Ивановна (размер доли в ООО «Усольмаш» - 60%),  ИНН 381902822803. |
| Основные виды экономической деятельности юридического лица с указанием кодов по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=3E9CD29B15D7633A767FE105424074FE180F16947801E3B8926890B169BCy0J) | 28.92.4 Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ |
| Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующие 3 года | ООО «Усольмаш» зарегистрировано 03.11.2016 года.  Численность работников по состоянию на 01.12.2016 года – 1 чел. |
| Наличие и формы государственной поддержки | нет |
| Сведения об успешно реализованных проектах за последние 10 лет | ООО «Усольмаш» зарегистрировано 03.11.2016 года |
| Сведения о применяемом налоговом режиме | Общая система налогообложения |
| ИНН юридического лица | 3851018498 |
| ОГРН юридического лица | 1163850094462 |
| КПП юридического лица | 385101001 |
| Контактное лицо юридического лица | Коммерческий директор Михайлова Екатерина Николаевна |
| Телефон юридического лица | 8-964-544-90-92 |
| Адрес электронной почты юридического лица | ekaterina\_m255@mail.ru |

Сведения об инвестиционном проекте:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование инвестиционного проекта | Создание участка синтеза высокоэффективных современных эластомеров и организация на его основе производства флотационных машин и другого обогатительного оборудования с повышенной защищенностью от абразивного износа, коррозии, кавитации | | | |
| 2 | Вид экономической деятельности по инвестиционному проекту с указанием кодов по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=3E9CD29B15D7633A767FE105424074FE180F16947801E3B8926890B169BCy0J) | Производство машин для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ. Код ОКВЭД 28.92.4 | | | |
| 3 | Территория, на которой планируется реализация инвестиционного проекта | В здании, расположенном на территории бывшего завода горного оборудования ОАО ПО «Усольмаш» в юго-восточной части г. Усолье-Сибирское на земельном участке (кадастровый номер 38:31:000000:16). | | | |
| 4 | Характеристика инвестиционного проекта (строительство с «нуля», реконструкция, модернизация, выпуск новой продукции на действующем производстве, расширение действующего производства, иное) | Организация нового предприятия по выпуску конкурентоспособной импортозамещающей машиностроительной продукции на основе внедрения инновационной технологии футеровки деталей | | | |
| 5 | Цель инвестиционного проекта и его краткое описание, с указанием проектной годовой мощности в натуральном и денежном выражении | Создание производства по выпуску конкурентоспособной импортозамещающей машиностроительной продукции на основе внедрения инновационной технологии по защите рабочих поверхностей деталей узлов производимого оборудования. Проект предусматривает создание на базе одного из цехов бывшего завода горного оборудования (ОАО «ПО «Усольмаш»), участка синтеза эластомеров и организацию на его основе изготовления аэрационных узлов с эластомерной футеровкой и сборки флотомашин и других видов обогатительного оборудования с повышенной защищенностью их узлов от абразивного износа, коррозии, кавитации, за счет применения высокоэффективных современных эластомерных монолитных покрытий и деталей, изготовленных из эластомеров.  Производимая продукция – флотационные машины пенной флотации с аэрационными узлами с эластомерной футеровкой.  Объем производства в натуральном выражении - сборка 5-ти флотомашин на основе 37 камер, изготовленных с эластомерной футеровкой аэрационных узлов; услуги шеф-монтажа 5-ти флотомашин.  Объем производства в стоимостном выражении:   * изготовление флотационных машин на сумму 47,455 млн.руб. с НДС; * шеф-монтаж флотационных машин на сумму 0,610 млн.руб. с НДС. | | | |
| 6 | Сроки реализации инвестиционного проекта (период вложения инвестиций в основной капитал), в том числе основных его этапов: | 1÷4 квартал 2017 года | | | |
| 6.1 | прединвестиционные исследования, разработка проектной документации (бизнес-плана) | бизнес-план готов | | | |
| 6.2 | получение согласований и разрешительной документации | На производимую продукцию необходим сертификат соответствия ГОСТ Р, который будет получен во 2 квартале 2017 г. (после изготовления первой партии продукции). | | | |
| 6.3 | строительство объектов | не требуется | | | |
| 6.4 | закупка и поставка оборудования | 1 квартал 2017 г. | | | |
| 6.5 | запуск проекта (ввод в эксплуатацию) | 1 квартал 2017 г. | | | |
| 6.6 | выход на проектную мощность | 1 квартал 2017 г. | | | |
| 7 | Степень проработанности инвестиционного проекта: |  | | | |
| 7.1 | наличие финансовой модели | имеется | | | |
| 7.2 | наличие права собственности (аренды) на земельный участок для реализации инвестиционного проекта, кадастровый номер земельного участка | не требуется | | | |
| 7.3 | наличие проектно-сметной документации | Не требуется | | | |
| 7.4 | наличие заключения государственной экспертизы | Не требуется | | | |
| 7.5 | наличие разрешения на строительство объекта | Не требуется | | | |
| 8 | Общая стоимость инвестиционного проекта (с НДС), млн. рублей | 6,898 млн.руб. с НДС, в том числе 6,136 млн.руб. капитальные затраты | | | |
| 9 | Структура источников финансирования инвестиционного проекта, % | Собственные средства | | 0 % | |
| Заемные средства | | 100% | |
| Иные средства | | 0% | |
| 10 | Структура инвестиционных затрат и степень их освоения: | Стоимость, тыс. рублей | | Доля вложенных средств от запланированного объема, % | |
| 10.1 | капитальные затраты, в том числе: | 6136 | | 0 | |
| 10.1.1 | разработка проектно-сметной документации | 0 | | 0 | |
| 10.1.2 | приобретение земельного участка | 0 | | 0 | |
| 10.1.3 | приобретение основных средств | 0 | | 0 | |
| 10.1.4 | строительно-монтажные работы | 236 | | 0 | |
| 10.1.5 | приобретение оборудования | 5900 | | 0 | |
| 10.1.6 | прочие расходы в инвестиционной фазе (арендная плата за землю, заработная плата персонала, погашение кредита и т.д.) | 0 | | 0 | |
| 10.2 | инвестиции в оборотный капитал | 762 | | 0 | |
| 11 | Наименование объекта инфраструктуры, необходимого для реализации инвестиционного проекта: | Стоимость  (млн.руб. с НДС) | Потреб-ность (мощность,  пропуская способ-ность): | | Наличие проектно-сметной документации, госэкспертизы или срок ее разработки |
| 11.1 | - | - | - | | - |
| 11.2 | - | - | - | | - |
| 12 | Наличие обеспечения по инвестиционному проекту в случае привлечения кредитных средств (банковская гарантия, поручительство, залог, другое) | По условиям договора займа не требуется | | | |
| 13 | Предполагаемая форма поддержки со стороны государства и институтов развития | Поддержка по линии Фонда развития моногородов:   * Содействие в реализации новых инвестиционных проектов, сопровождение проектов от момента обращения в Фонд до получения инвестором всех доступных инструментов поддержки и размещения на подготовленной площадке, обеспеченной всей необходимой инфраструктурой. Обеспечение наиболее эффективного решения проблем реализации инвестиционных проектов в моногородах с учетом всех доступных финансовых и нефинансовых мер поддержки. | | | |
| 14 | Значения показателей социально-экономической эффективности инвестиционного проекта |  | | | |
| 14.1 | чистый дисконтированный доход (NPV), млн. рублей | 39,306 | | | |
| 14.2 | простой срок окупаемости, лет | 1,5 (17 мес.) | | | |
| 14.3 | дисконтированный срок окупаемости, лет | 2 (24 мес.) | | | |
| 14.4 | внутренняя норма доходности (IRR), % | 104,8 | | | |
| 14.5 | объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области за год при выходе на проектную мощность, тыс. рублей | 1 064,85 тыс.руб. в год – в течение первых пяти лет проекта (с учетом областной льготы по налогу на прибыль – 0%, действующей в течение первых 5 лет проекта)  1 793,87 тыс.руб. – в течение последующих пяти лет проекта (с учетом областной льготы по налогу на прибыль – 10%, действующей в течение последующих 5 лет проекта) | | | |

**Форма 2**

Дополнительные сведения о заявителе и источниках инвестиций:

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица: наименование/ФИО, адрес регистрации | Грибкова Ольга Николаевна (размер доли в ООО «Усольмаш» - 40%),  ИНН 381903526821, адрес регистрации: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Куйбышева, дом 14, кв. 10.  Юдаева Ирина Ивановна (размер доли в ООО «Усольмаш» - 60%),  ИНН 381902822803, адрес регистрации: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, Красных партизан пр., дом 41, кв. 75. |
| Сведения о кредитной организации в случае привлечения кредитных средств: |  |
| название кредитной организации, адрес | - |
| величина залогового коэффициента по кредиту | - |
| условия предоставления кредитных средств | - |

**Форма 3**

**Основные показатели инвестиционного проекта**

| **№ п/п** | **Показатель** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **Итого** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **План создания постоянных рабочих мест:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | всего, человек | 20 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **20** |
| 1.2 | в том числе с привлечением иностранной рабочей силы, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 1.3 | доля создаваемых рабочих мест с привлечением иностранной рабочей силы, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **2** | **Объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации инвестиционного проекта (без учета налога на добавленную стоимость), млн. рублей, в т.ч. затраты на:** | **5,200** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,200** |
| 2.1 | создание (приобретение) амортизируемого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.2 | новое строительство (за исключением затрат на строительство и реконструкцию жилых помещений) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.3 | техническое перевооружение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.4 | модернизацию основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.5 | реконструкцию зданий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.6 | приобретение машин | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2.7 | приобретение оборудования (за исключением затрат на приобретение легковых автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов) | 5,200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5,20** |
| **3** | **Источники инвестиций на реализацию инвестиционного проекта, млн. рублей, в том числе:** | **6,962** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **6,962** |
| 3.1 | собственные средства - всего, в т.ч.: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 3.1.1 | Прибыль, возврат НДС, вложения участников | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 3.1.2 | Амортизация | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **0,000** |
| 3.2 | привлекаемые средства, в том числе: | 6,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **6,962** |
| 3.2.1 | займы | 6,962 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | **6,962** |
| 3.2.2 | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 3.2.3 | средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| **4** | **Объем выручки от реализации продукции, работ, услуг:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | всего, тыс. рублей | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | 40 733,00 | **407 330,00** |
| 4.2 | объем выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организацией моногорода или ее дочерней организацией, произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 4.3 | доля выручки от реализации товаров, оказания услуг градообразующей организацией моногорода или ее дочерней организацией в общей выручке, полученной от реализации товаров (услуг), произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| **5** | **Объем прибыли, тыс. руб.** | **10 340,00** | **5 385,00** | **6 625,00** | **6 625,00** | **6 625,00** | **6 551,00** | **6 562,00** | **6 574,00** | **6 585,00** | **6 596,00** | **68 468,00** |
| **6** | **Страховые взносы, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | подлежат зачислению без учета льгот | 1 871,19 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | 2 795,31 | **27 029,00** |
| 6.2 | подлежат зачислению с учетом льгот | 470,90 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | 703,46 | **6 802,00** |
| **7** | **НДС, тыс. рублей** | **3 078,62** | **2 142,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **3 078,62** | **29 850,22** |
| **8** | **Налог на прибыль, тыс. руб.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | в федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | подлежит зачислению без учета льгот | 310,20 | 161,55 | 198,75 | 198,75 | 198,75 | 196,53 | 196,86 | 197,22 | 197,55 | 197,88 | **2 054,04** |
| 8.1.2 | подлежит зачислению с учетом льгот | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,53 | 196,86 | 197,22 | 197,55 | 197,88 | **986,04** |
| 8.2 | в областной бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | подлежит зачислению без учета льгот | 1 757,80 | 915,45 | 1 126,25 | 1 126,25 | 1 126,25 | 1 113,67 | 1 115,54 | 1 117,58 | 1 119,45 | 1 121,32 | **11 639,56** |
| 8.2.2 | подлежит зачислению с учетом льгот | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,10 | 656,20 | 657,40 | 658,50 | 659,60 | **3 286,80** |
| 9 | НДФЛ, тыс. рублей | 712,81 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | **10 296,46** |
| 9.1. | в бюджет моногорода | 142,56 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | **2 059,29** |
| 10 | Налог на имущество организаций, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | подлежит зачислению без учета льгот | 4,18 | 113,96 | 108,24 | 96,80 | 85,36 | 73,92 | 62,48 | 51,04 | 39,60 | 28,16 | **663,74** |
| 10.2 | подлежит зачислению с учетом льгот | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,92 | 62,48 | 51,04 | 39,60 | 28,16 | **255,20** |
| 11 | Земельный налог, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | подлежит зачислению без учета льгот | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 11.2 | подлежит зачислению с учетом льгот | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 12 | Транспортный налог, тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 13 | Итого выпадающие доходы по страховым взносам (п. 6.1 – п. 6.2) | 1 400,30 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | **20 227,00** |
| 14 | Подлежит зачислению в федеральный бюджет без учета льгот (п. 7 + п. 8.1.1) | 3 388,82 | 2 304,17 | 3 277,37 | 3 277,37 | 3 277,37 | 3 275,15 | 3 275,48 | 3 275,84 | 3 276,17 | 3 276,50 | **31 904,26** |
| 15 | Подлежит зачислению в федеральный бюджет с учетом льгот (п. 7 + п. 8.1.2) | 3 078,62 | 2 142,62 | 3 078,62 | 3 078,62 | 3 078,62 | 3 275,15 | 3 275,48 | 3 275,84 | 3 276,17 | 3 276,50 | **30 836,26** |
| 16 | Выпадающие доходы Российской Федерации (п. 14 – п. 15 + п. 13) | 1 710,50 | 2 253,41 | 2 290,61 | 2 290,61 | 2 290,61 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | 2 091,86 | **21 295,00** |
| 17 | Итого по Российской Федерации (п.15+п.6.2) | 3 549,52 | 2 846,08 | 3 782,08 | 3 782,08 | 3 782,08 | 3 978,61 | 3 978,94 | 3 979,30 | 3 979,63 | 3 979,96 | **37 638,26** |
| 18 | Подлежит зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области без учета льгот (п. 8.2.1 + п. 9 + п. 10.1 + п. 12) | 2 474,79 | 2 094,26 | 2 299,34 | 2 287,90 | 2 276,46 | 2 252,44 | 2 242,87 | 2 233,47 | 2 223,90 | 2 214,33 | 22 599,76 |
| 19 | Подлежит зачислению с учетом льгот (п. 8.2.2 + п. 9 + п. 10.2 +п. 12) | 712,81 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 793,87 | 1 783,53 | 1 773,29 | 1 762,95 | 1 752,61 | **13 838,46** |
| 20 | Выпадающие доходы консолидированного бюджета Иркутской области (п. 18 – п. 19) | 1 761,98 | 1 029,41 | 1 234,49 | 1 223,05 | 1 211,61 | 458,57 | 459,34 | 460,18 | 460,95 | 461,72 | 8 761,30 |
| 21 | Итого по консолидированному бюджету Иркутской области(п. 18– п. 20) | 712,81 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 064,85 | 1 793,87 | 1 783,53 | 1 773,29 | 1 762,95 | 1 752,61 | **13 838,46** |
| 22 | Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования без учета льгот (п. 9.1 + п. 11.1) | 142,56 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | **2 059,29** |
| 23 | Подлежит зачислению в бюджет муниципального образования с учетом льгот (п. 9.1 + п. 11.2) | 142,56 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | **2 059,29** |
| 24 | Выпадающие доходы муниципального образования (п. 22 – п. 23) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 25 | Итого по муниципальному образованию (п. 22 – п. 24) | 142,56 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | 212,97 | **2 059,29** |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Грибкова О.Н.

(дата) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.