**ПЛАН**

**СОЗДАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКОВ И ОБЪЕКТОВ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  | Место расположения 1 | Срок реализации, годы | Фактическое состояние2 | Общая стоимость, млн. руб. | Источники финансирования3  | Краткая характеристика объекта4 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21 | Тайшетское мунипальное образование «Тайшетское городское поселение» | 2022-2024 | Планируется заключение контракта жизненного цикла на выполнение ПИР и СМР во II квартале 2022 года.Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – II квартал 2024 года. | 2 340 | ПИР, СМР - областной бюджет (инфраструктурный бюджетный кредит) | В рамках проекта «Строительство жилого микрорайона «Миниполис» в Тайшетском районе» Объект включен в основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области» на 2022-2024 годы подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы. Финансируется Объект за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1 351 640,96 тыс. руб. (2022 год - 693 000,00 тыс. руб.; 2023 – 658 640,96 тыс. руб.).29 апреля 2022 года от Иркутской области направлена заявка на получение инфраструктурного бюджетного кредита в 2024 году в рамках одобренных лимитов, включающая в себя в том числе Объект, в связи с увеличением потребности в финансировании в условиях сложившейся социально-экономической ситуации в размере 988 469,70 тыс. руб. |
| 2 | Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска | Мамонское сельское поселение Иркутского района Иркутской области  | 2022-2023 | Проектирование (Заключен государственный контракт на выполнение проекта планировки территории и межевания территории 21 апреля 2022 года, на разработку ПСД планируется до 01.09.2022 г.) | 295 | ПИР - областной бюджет (инфраструктурный бюджетный кредит)  | В рамках проекта «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района» Объект включен в основное мероприятие «Создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках реализации инфраструктурных проектов на территории Иркутской области» на 2022-2024 годы подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы. Финансируется Объект за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита в размере 295 000 тыс. руб. в 2021 году\*. |
| 3 | Детские сады (на 280 мест в общем: 90 и 190) | г. Усть-Кут | 2023-2024 | Согласование технических заданий для проектирования | 566,9 | ПИР – ИНК;СМР- областной бюджет | Реализуется в рамках инвестиционного проекта «ИНК». Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы  |
| 4 | Школа на 520 мест | г. Усть-Кут | 2023-2024 | Согласование технических заданий для проектирования | 782,9 | ПИР – ИНК;СМР- областной бюджет | Реализуется в рамках инвестиционного проекта «ИНК». Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом | г. Усть-Кут | 2023-2024 | Согласование технических заданий для проектирования | 256,7 | ПИР – ИНК;СМР- областной бюджет | Реализуется в рамках инвестиционного проекта «ИНК». Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы |
| 6 | Многофункциональный центр (Дом культуры) на 400 мест | г. Усть-Кут | 2023-2024 | Согласование технических заданий для проектирования | 257,0 | ПИР – ИНК;СМР- областной бюджет  | Реализуется в рамках инвестиционного проекта «ИНК». Финансирование предусмотрено в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2019 - 2024 годы |

--------------------------------

1 Указывается наименование муниципального образования Иркутской области.

2 Указывается фактическое состояние объекта (этап подготовки (проектирования) или строительства (реконструкции)).

3 Указывается источник (федеральный, областной, местный бюджет, внебюджетные средства).

4 Включая указание планов и программ федерального, регионального и муниципального уровня, предусматривающих создание объекта.

\* В соответствии с письмом Минстроя России от 19.03.2022 № 1276-ИФ/12 Правительством Иркутской области направлено письмо от 15.04.2022
№ 02-30-3262/22 о необходимости перераспределения средств инфраструктурного бюджетного кредита по объекту «Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска» в размере 295 000 000 рублей в рамках проекта «Комплексное развитие территории в пос. Малая Еланка Иркутского района». В связи с большим объемом работ по объекту «Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска» необходимо перераспределение средств инфраструктурного бюджетного кредита и внесение соответствующих изменений в Соглашение в следующем объеме: 2022 год – 2 441 392,68 рублей; 2023 год – 292 558 607,32 рублей.

В том числе для заявленного гарантированного освоения средств инфраструктурного бюджетного кредита в 2022 году в размере 4 158 378 800 рублей необходимо перераспределение средств с объекта «Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ) г. Иркутска» в размере 292 558 607,32 рублей на 2022 год в пользу объекта «Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область, г. Тайшет,
ул. Горького, 21». Указанную сумму в 2023 году перераспределить с объекта «Общеобразовательная школа на 1275 мест с бассейном по адресу: Иркутская область,
г. Тайшет, ул. Горького, 21» в пользу объекта «Проектирование тепловой магистрали от ТЭЦ-10 в г. Ангарске до котельной северного промышленного узла (КСПУ)
г. Иркутска».